2021年度福州市长乐区水利局整体绩效自评报告

- 部门预决算情况

福州市长乐区水利局2021年度部门收入预算总额14609.67万元,收入调整预算总额25473.02万元,收入决算总额25473.02万元；2021年度部门支出预算总额14609.67万元,支出调整预算总额25577.61万元,支出决算总额25565.76万元。

二、部门整体绩效评价分析

- 部门整体绩效自评得分及等级

2021年度部门整体绩效自评指标体系总分值100.00分，自评得分95.00分，原始自评等级为优。调整指标总分值10.00分，调整指标得分8.00分，按照调整指标得分小于8分则最终自评等级不超过“中”的评级标准，最终自评等级为优。

- 整体绩效自评指标体系得分具体分析

- 预算执行率评价指标类,包含指标2条，分值10分，自评得分10分。

（1）产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

（2）产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

- 其它评价指标类，包含指标20条，分值90.00分，自评得分85.00分。

- 产出指标-数量指标-水质监测次数。计划值为正向指标12次，分值5.0，完成值为12次，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-补助街镇数。计划值为正向指标15个，分值5.0，完成值为15个，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-评价/专题/监测报告期数。计划值为正向指标12期，分值5.0，完成值为12期，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-河道专管员巡查河道人次。计划值为正向指标7800人次，分值5.0，完成值为7800人次，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-建设、改造、修缮工程量。计划值为正向指标2个数、亩等，分值5.0，完成值为0个数、亩等，得分0.0分，未得满分原因：因投诉，项目未按计划开工建设；

- 产出指标-数量指标-整治河道长度。计划值为正向指标1000米，分值5.0，完成值为1000米，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-硬件采购数量。计划值为正向指标6台、套，分值5.0，完成值为6台、套，得分5.0分；

- 产出指标-数量指标-建设进度-加固海堤长度。计划值为正向指标6790米，分值5.0，完成值为6790米，得分5.0分；

- 产出指标-质量指标-资金结算（拨付、下达）准确率。计划值为正向指标100%，分值5.0，完成值为100%，得分5.0分；

- 产出指标-质量指标-项目验收合格率。计划值为正向指标100%，分值5.0，完成值为100%，得分5.0分；

- 效益指标-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标100%，分值4.0，完成值为97%，得分4.0分；

- 效益指标-社会效益指标-为社会人员提供就业岗位。计划值为正向指标197个，分值4.0，完成值为197个，得分4.0分；

- 效益指标-社会效益指标-清淤河道覆盖乡镇。计划值为正向指标3个，分值4.0，完成值为3个，得分4.0分；

- 效益指标-生态效益指标-因水葫芦泛滥造成的投诉件。计划值为反向指标3件，分值3.0，完成值为0件，得分3.0分；

- 效益指标-生态效益指标-改善河道水质。计划值为正向指标5级，分值4.0，完成值为5级，得分4.0分；

- 效益指标-可持续影响指标-当年出具报告数。计划值为正向指标12个，分值4.0，完成值为12个，得分4.0分；

- 效益指标-可持续影响指标-整治河道条数。计划值为正向指标5条，分值4.0，完成值为5条，得分4.0分；

- 效益指标-可持续影响指标-受益镇（街道）个数。计划值为正向指标15个，分值4.0，完成值为15个，得分4.0分；

- 效益指标-可持续影响指标-宣传册发放数量。计划值为正向指标20000册，分值4.0，完成值为20000册，得分4.0分；

- 满意度指标-服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度。计划值为正向指标80%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；

- 调整指标体系得分具体分析

- 调整指标体系，包含指标5条，分值10.00分，自评得分8.00分。

(1)过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(2)过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(3)过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(4)过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为0.0，得分0.0分，未得满分原因：未出台相应的制度；

(5)过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

三、年度预算执行中的问题与建议

1.存在问题

（1）预算未依据《全面实施预算绩效管理的方案》，为出台相应制度

（2）项目绩效目标编制不完善，有待进一步提高

2.建议

（1）今后将按照《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板

（2）今后将加强项目绩效目标编制的完整性。

四、其他需要说明的情况

无

福州市长乐区水利局

2022年03月25日

- 1 -