长乐湖南国发重工机械有限公司
“5·26”事故整改评估报告

按照事故处理相关法规及督办通知要求，评估组核查了本次事故整改落实情况，报告如下：
一、事故简要情况
2025年5月26日15:48，福州市长乐区龙兴建筑工程有限公司罗某忠在国发重工公司17#车间北面开展安全笼的组装作业时因桁车晃动身体失稳掉落，当场死亡，认定为一般生产安全责任事故。
直接原因：工人安全意识淡薄，未按要求佩戴安全带，擅自跨出安全笼外进行高处作业。
间接原因：建筑企业安全管理多项制度未落实，企业负责人未尽安全管理职责。
2025年8月22日事故调查报告印发，明确企业、住房、镇政府三方整改任务。
二、整体评估结论
通过现场检查、查阅台账、约谈负责人、实地查看等方式核验，所有整改任务全部按时完成，长效安全管理制度基本建成，本次整改评估合格。
三、各方整改完成情况
（一）涉事建筑工程企业
安全培训：完善了高处作业安全操作规程，对所有涉及高处作业的施工班组开展了专项安全技术交底，
安全责任：配齐作业安全防护用品，明确专人负责作业前安全条件核查，落实作业现场监护要求，填补高处作业安全管理的漏洞。
风险隐患管理：针对高处作业等高危作业环节开展隐患排查，建立隐患清单，明确整改责任人和整改时限，完成全部存量隐患的闭环整改，防止同类隐患反复出现。
企业负责人履职：法人牵头抓安全，定期召开安全会议，负责监管培训重点工作，将安全责任落实到具体岗位与人员，完善企业内部安全管理体系。
处罚落实：因企业运转困难，于2025年12月27日提出分9期缴纳罚款的申请，目前已缴纳6期共计30万元，剩余罚款预计于9月16日前完成缴纳。
企业主要负责人行政已全部缴清，处罚材料存档。企业行政处罚款项待缴清。
（二）区住房和城乡建设局
加强限额以下建设工程及小散工程的安全生产监管领导工作，已认真组织开展限额以下及小散建设工程安全巡查业务培训。
以案为例组织辖区建筑工程企业开展安全警示教育。
（三）湖南镇政府
加强湖南镇建设工程安全生产监管工作力度，细化完善管理机制，建立日常安全巡查工作流程。
严格落实辖区内限额以下建设工程安全生产纳管，完善信息登记服务工作。
[bookmark: _GoBack]湖南镇党委对分管安全生产工作的副镇长郑某给予批评教育，郑某已向湖南镇党委作出书面检查。
四、现存不足与长效管理建议
（一）现存薄弱点
限额以下建设工程施工队伍流动性强、人员安全意识参差不齐，部分从业者未按要求接受安全培训，现场违规作业现象仍有发生。
基层监管力量应对庞杂、分散的小散工程开展常态化巡查存在盲区，监管精准度仍待提升。
（二）长效管控建议
监管部门：进一步提升监管覆盖密度与精准度。定期组织一线监管人员开展培训，提高基层隐患排查处置能力。
属地乡镇：严格落实小散工程信息登记，对纳管工程跟进监管，确保风险早发现早处置。
建筑工程企业：严格落实高处作业安全管理要求，督促作业人员正确佩戴安全防护用品。定期组织全体从业人员开展安全培训和警示教育，及时排查整治安全生产隐患。
五、评估意见
经全面核查，本次事故要求的全部整改工作均落实到位，企业安全漏洞、监管短板均已整改完成，同意通过本次整改评估。
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